Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

от 16.06.2015г. с.Елнать № 59

О подготовке учреждений социальной сферы, жилищно- коммунального хозяйства, находящегося на территории Елнатского сельского поселения,

к работе в осеннее- зимний период 2015-2016г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, находящегося на территории Елнатского сельского поселения к работе в осеннее- зимний период 2015-2016г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить мероприятия по подготовке учреждений социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний период 2015-2016г.г. (приложение № 1).
2. Руководителям учреждений в ходе подготовки к работе в осенне-зимний период принять необходимые меры для создания нормальных условий работы учреждений.
3. Специалисту 1 категории администрации Махотиной Н.А. ежемесячно представлять информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в отдел экономики, ЖКХ, мобилизационной работе и инвестиций администрации Юрьевецкого муниципального района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителей учреждений и специалиста 1 категории администрации сельского поселения Махотину Н.А.
5. Настоящее постановление обнародовать в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 37 Устава Елнатского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
6. Постановление администрации Елнатского сельского поселения от 23.06.2014 № 50 «О подготовке учреждений социальной сферы, жилищно- коммунального хозяйства, находящегося на территории Елнатского сельского поселения, к работе в осеннее- зимний период 2014-2015г.» считать утратившим силу.

Глава администрации Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района - Г.И.Гарнова

Приложение

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 16.06.2015г. № 59

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке учреждений соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства на территории

Елнатского сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2014- 2015 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Мероприятия | | Ответственные за исполнение | | |  |
| Объекты коммунального хозяйства | | | | | | |
| Котельная № 14 с. Елнать | Ремонт дымоходов на котле КВТ-0,63, сетевых насосов Ремонт запорной арматуры в котельной и на трассах. Замена эл.кабеля на сетевой насос и замена эл.проводки , ремонт электрооборудования в котельной. Ремонт теплотрассы с заменой утеплителя 25 п.м. Частичный ремонт крыши здания котельной 40кв.м. | | ООО «Тепло- село» | | |  |
| Котельная №18 п. Затон | Замена трубы на трассе на 18-ти квартирный дом с заменой теплоизоляции. Ремонт запорной арматуры в котельной и на теплотрассе. Ремонт сетевых насосов с заменой подшипников. Заменить емкость для резерва воды большего объема. Частичный ремонт крыши здания котельной. Ремонт водопровода на входе в котельную. | | ООО «Тепло- село» | | |  |
| Водопровод с. Елнать | Ремонт водопроводных сетей | | ОАО «Домоуправление», администрация Елнатского сельского поселения | | |  |
| ВНБ п. Затон | Ремонт водопроводных сетей . | | ОАО «Домоуправление», администрация Елнатского сельского поселения | | |  |
| ВНБ с.Дорки на ул. Центральная | Ремонт водопроводных сетей | | ОАО «Домоуправление»,  администрация Елнатского сельского поселения. | | |  |
| ВНБ стан с.Дорки | Ремонт водопроводных сетей | | ОАО «Домоуправление» , администрация Елнатского сельского поселения. | | |  |
| Учреждения социальной сферы, находящихся на территории поселения | | | | | | |
| МБУ Ёлнатская средняя общеобразовательная школа | Необходимо выполнить :   1. Ремонт крыши актового зала с теплоизоляцией; 2. установить дополнительные приборы отопления в актовом и спортивном залах; 3. ремонт вентиляционной системы в актовом и спортивном залах; 4. ремонт отопительной системы с заменой задвижек; 5. замена оконных блоков в кабинетах и коридорах (109 окон) 6. косметический ремонт в учебных помещениях; 7. ремонт вентиляционной системы школы | | Отдел образования администрации Юрьевецкого муниципального района, директор школы | | |  |
| МКДОУ № 4 «Колосок» | Необходимо произвести: ремонт крыши, ремонт группы и актового зала, косметический ремонт во всех помещениях детсада и лестничного марша, замена оконных блоков-22шт. , Строительство прогулочной веранды(предписание Роспотребнадзора) . Приобретение компьютерного оборудования | | Отдел образования администрации Юрьевецкого муниципального района,  заведующая МК ДОУ | | |  |
| МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | Требуется выполнить следующие работы:  Дорковский сельский клуб : замена изгороди по периметру здания, ремонт фундамента.  Елнатский СДК : ликвидация запасного выхода из подвального помещения, ремонт цоколя . | | Директор МУК «СКО Елнатского сельского поселения», администрация сельского поселения | | |  |
| Жилищный фонд, находящийся на балансе администрации сельского поселения | | | | | | |
| Адрес жилого дома | | Наименование работ | |  | Сметная стоимость | | |
| с.Елнать, ул. Молодежная,  д. 5кв.1, 2 | | замена фундамента | | администрация Елнатского сельского поселения | 66,0 тыс.руб. | | |
| С.Елнать, ул. Пушкина, д.12 | | Ремонт 1\2 крыши (104кв.м.) , печных труб.  ремонт чердачного перекрытия | |  | 99,5 тыс.руб.  29,0 твс.руб. | | |
| с.Елнать, ул. Подгорная, д. 2 | | частичный ремонт фасада, строительство и ремонт печных труб | |  | 58,0 тыс.руб. | | |
| с.Елнать, ул. Молодежная, д. 16 кв. 1 | | Ремонт крыльца | |  | 5,0 тыс.руб | | |
| с. Дорки ул. Лесная д.9 (Тихомирова Н.В.) | | Замена газовой плиты  Ремонт водопровода | |  | 6,7 тыс. руб.  5,0 тыс. руб. | | |
| Ремонт жилого фонда по заявлениям жителей | | Ремонт печей, водопроводов , приобретение строительных материалов и др. | |  | 50,0 тыс.руб. | | |
| с.Елнать, ул. Ломоносова, д. 2 кв.1 | | Замена полов,  устройство выгребной ямы | |  | 28,8тыс.руб.  25,0тыс.руб. | | |
| с. Елнать, ул. Набережная, д.3кв.7(Федорова Н.А.)  с. Елнать, ул. Набережная, д.5кв.2(Гришин С.П.)  с. Елнать, ул. Молодежная д.34 кв.2 (Уренская Е.Ю.)  с. Елнать, ул. Сиротина д.13 кв.12(Фокина Н.Н.)  с. Елнать ул. Пушкина д.4 кв.4 (Звонова Т.М.)  с. Елнать, ул. Сиротина д.8 кв.2(Моисеева Е.Е.) | | Замена оконных блоков (по заявлениям жителей) | |  | 15,7 тыс.руб.  18,0тыс.руб.  13,0 тыс.руб.  10,0 тыс.руб.  15,0 тыс.руб.  8,4тыс.руб. | | |
| ИТОГО : | | | | | 453,1тыс.руб. | | |

Приобретение топлива (каменного угля) для отопления Дорковского сельского клуба в количестве 5 тонн, дров 5 куб.м.