Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

от 18.07.2016г. с.Елнать № 82

О подготовке учреждений социальной сферы, жилищно- коммунального хозяйства, находящегося на территории Елнатского сельского поселения,

к работе в осеннее- зимний период 2016-2017г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки учреждений социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, находящегося на территории Елнатского сельского поселения к работе в осеннее - зимний период 2016-2017г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить мероприятия по подготовке учреждений социальной сферы и жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне - зимний период 2016-2017г.г. (приложение № 1).
2. Руководителям учреждений в ходе подготовки к работе в осенне-зимний период принять необходимые меры для создания нормальных условий работы учреждений.
3. Бухгалтеру ЖКХ Запанковой Е.А. ежемесячно представлять информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в отдел экономики, ЖКХ, мобилизационной работе и инвестиций администрации Юрьевецкого муниципального района.
4. Настоящее постановление обнародовать в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 38 Устава Елнатского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителей учреждений и заместителя главы администрации Елнатского сельского поселения Маркова В.Ф.
6. Постановление администрации Елнатского сельского поселения от 16.06.2015 № 59 «О подготовке учреждений социальной сферы, жилищно- коммунального хозяйства, находящегося на территории Елнатского сельского поселения, к работе в осеннее- зимний период 2015-2016г.» считать утратившим силу.

Глава Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального

Ивановской области Г.И.Гарнова

Приложение

к постановлению администрации

Елнатского сельского поселения

от 18.07.2016г. № 82

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке учреждений соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства на территории

Елнатского сельского поселения к работе в осенне- зимний период 2016- 2017 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Мероприятия | | Ответственные за исполнение | | |  |
| Объекты коммунального хозяйства | | | | | | |
| Котельная № 14 с. Елнать | Ремонт дымоходов на котле КВТ-0,63, сетевых насосов Ремонт запорной арматуры в котельной и на трассах. Замена эл.кабеля на сетевой насос и замена эл.проводки , ремонт электрооборудования в котельной. Ремонт теплотрассы с заменой утеплителя 25 п.м. Частичный ремонт крыши здания котельной 40кв.м. | | ООО «Тепло- город» | | |  |
| Котельная №18 п. Затон | Замена трубы на трассе на 18-ти квартирный дом с заменой теплоизоляции. Ремонт запорной арматуры в котельной и на теплотрассе. Ремонт сетевых насосов с заменой подшипников. Заменить емкость для резерва воды большего объема. Частичный ремонт крыши здания котельной. Ремонт водопровода на входе в котельную. | | ООО «Тепло- город» | | |  |
| Котельная № 15 д. Пелевино |  | |  | | |  |
| Котельная № 16 д. Лобаны |  | |  | | |  |
| Водопроводные сети, ВНБ  с. Елнать, с. Дорки, с.Тихон-Воля, д. Пелевино, д. Лобаны, | Ремонт водопроводных сетей | | ОАО «Домоуправление», администрация Елнатского сельского поселения | | |  |
| Учреждения социальной сферы, находящихся на территории поселения | | | | | | |
| МБОУ Елнатская средняя школа | Необходимо выполнить :   1. Ремонт крыши актового зала с теплоизоляцией; 2. установить дополнительные приборы отопления в актовом и спортивном залах; 3. ремонт вентиляционной системы в актовом и спортивном залах; 4. ремонт отопительной системы с заменой задвижек; 5. замена оконных блоков в кабинетах и коридорах (109 окон) 6. косметический ремонт в учебных помещениях; 7. ремонт вентиляционной системы школы | | Отдел образования администрации Юрьевецкого муниципального района, директор школы | | |  |
| МКДОУ № 4 «Колосок» | Необходимо произвести: ремонт крыши, ремонт группы и актового зала, косметический ремонт во всех помещениях детсада и лестничного марша, замена оконных блоков-22шт. , Строительство прогулочной веранды(предписание Роспотребнадзора) . Приобретение компьютерного оборудования | | Отдел образования администрации Юрьевецкого муниципального района,  заведующая МК ДОУ | | |  |
| МУК «СКО Елнатского сельского поселения» | Требуется выполнить следующие работы:  Дорковский сельский клуб : замена изгороди по периметру здания, ремонт фундамента.  Елнатский СДК : ликвидация запасного выхода из подвального помещения, ремонт цоколя .  Лобановский сельский клуб, Лобановская сельская библиотека: ремонт крыши, ввода водопровода и отопления. | | Директор МУК «СКО Елнатского сельского поселения», администрация сельского поселения | | |  |
| Жилищный фонд, находящийся на балансе администрации сельского поселения | | | | | | |
| Адрес жилого дома | | Наименование работ | |  | Сметная стоимость | | |
| Д.Пелевино ул. Центральная, д.17 кв.2 | | Восстановление после пожара | | администрация Елнатского сельского поселения | 250,0 тыс.р | | |
| с. Елнать ул. Молодежная д.5 кв.3 (Ионычева Л.К) | | Ремонт фундамента | | администрация Елнатского сельского поселения | 40,0 тыс.руб. | | |
| С.Елнать ул.Молодежная д.19кв.2(Глебко Н.Г.) | | Ремонт водопровода  замена полов на кухне | | администрация Елнатского сельского поселения | 10,0т.р.  15,0т.р. | | |
| с. Дорки ул. Лесная д.9 (Тихомирова Н.В.) | | ремонт крыши  Замена газовой плиты, ремонт водопровода | |  | 10,0т.р.  2,7 тыс. руб. | | |
| с.Елнать, ул. Зеленая , д.12 кв.5 (Бурдылева Т.А.) | | замена пола в коридоре и бруса под окном (приобретение материала) | |  | 5,2 т.р. | | |
| С.Елнать ул.Подгорная д.2 кв.3 (Логинова А.Ф.) | | Приобретение стройматериала для замены брусьев, утепление фасада под окном | |  | 1,2т.р. | | |
| С.Елнать ул.Пушкина д.12 кв.1(Командина Н.Е.) | | Ремонт печи с заменой стенок топки | |  | 30,0т.р. | | |
| Д.Пелевино ул.Центральная д.12 кв10(Перехотченко Л.И.) | | Ремонт кухни | |  | 3,2 тыс.руб. | | |
| С.Тихон-Воля ул.Нагорная д.13 (Астапенко Н.М.) | | Замена отопительного котла | |  | 25,5т.р. | | |
| с. Елнать, ул. Подгорная, д. 4 кв.8-9 | | частичный ремонт крыши (подъезда) | |  | 8,0т.р. | | |
| Д. Лобаны, ул. Волжская. Д. 15 (Артемова И.А.) | | приобретение пиломатериала на замену полов в квартире | |  | 15,0т.р. | | |
| д.Пелевино, ул. Лазаревская,д.13кв.2 | | приобретение пиломатериала на замену полов в квартире | |  | 20.0т.р. | | |
| с. Елнать, ул. Набережная, д.3кв.7(Федорова Н.А.) | | Замена оконных блоков (по заявлениям жителей) | |  | 9,7 тыс. руб. | | |
| с. Елнать, ул. Набережная, д.5кв.4(Медведева Е.И.) | | Замена окна | |  | 10,0 тыс. руб. | | |
| с. Елнать, ул.Сиротина д.13 кв.5(Ковшикова Л.В.) | | Замена окна | |  | 3,8 тыс. руб. | | |
| с. Елнать, ул. Сиротина д.13 кв.12(Фокина Н.Н.) | | Замена окна | |  | 6,4 тыс. руб. | | |
| с. Елнать ул. Пушкина д.4 кв.4(Звонова Т.М.) | | Замена окна | | . | 11,9 тыс. руб. | | |
| с. Елнать, ул. Сиротина д.8 кв.2(Моисеева Е.Е.) | | Замена окна | |  | 2,7 тыс. руб. | | |
| С.Елнать ул.Гагарина д.24(Магдалинская Л.П) | | Замена окна | |  | 12,2 тыс. руб. | | |
| Д.Пелевино ул.Мира д.3 (Раева Т.В.) | | Замена окон | |  | 30,3т.р. | | |
| Д.Пелевино ул.Центральная д.35(Баландин С.Н.) | | Замена окон | |  | 20,7т.р. | | |
| Д.Пелевино ул.Центральная д.12 кв.4(Годнева Л.Н.) | | Замена окон | |  | 20,0т.р. | | |
| С.Тихон-Воля ул.Нагорная д.8(Скороспелов А.П.) | | Замена окон | |  | 19,8т.р. | | |
| С.Тихон-Воля ул.Нагорная д.7(Скороспелов Н.А) | | Замена окон | |  | 42,9т.р. | | |
| С.Тихон-Воля ул.Нагорная д.12 кв.1(Жабров П.А.) | | Замена окна | |  | 16,7т.р. | | |
| С.Тихон-Воля ул.Нагорная д.5(Демидов А.В.) | | Замена окна | |  | 16,1т.р. | | |
| Д.Лобаны ул.Волжская д.2 кв 2(Старостина Е.В.) | | Замена окна | |  | 4,1т.р | | |
| Д.Лобаны ул.Цветочная д.1(Скороспелова Е.А.) | | Замена окон | |  | 9,3т.р. | | |
| Ремонт жилого фонда по заявлениям жителей | | Ремонт печей, водопроводов , приобретение строительных материалов и др. | |  | 50,0 тыс.руб. | | |
|  | |  | |  |  | | |
| ИТОГО : | | | | | 453,1тыс.руб. | | |

Приобретение топлива (каменного угля) для отопления учреждений культуры:

Дорковского сельского клуба в количестве 10 тонн, дров 5 куб.м.

Вольского сельского клуба 20тонн, 5 куб.дров.