Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

от 11. 04.2018г.			с.Елнать					№ 31

О внесении изменений в постановление администрации  Елнатского сельского поселения от 13.03.2018г. № 20 «О мерах по подготовке к безаварийному пропускувесеннего половодья на территории Елнатского сельского поселения в 2018году»

В соответствии с федеральными  законами  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Елнатского сельского поселения  Юрьевецкого района Ивановской области, в целях предупреждения возможного ущерба во время паводка, принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2018г., рассмотрев проект нормативного правового акта, разработанного прокуратурой Юрьевецкого района, администрация Елнатского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Елнатского сельского поселения от 13.03.2018г. № 20 «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Елнатского сельского поселения в 2018году»следующего содержания:

1.1.Приложение № 1постановления изложить в новой редакции.

2.	Контроль  за выполнением постановления возложить на руководителей организаций и учреждений,  ведущего  специалиста  по социальным вопросам и делопроизводству  администрации поселения Туманову А.Б.

Глава Елнатского

сельского поселения -							Г.И.Гарнова

Приложение № 1

к постановлению  администрации

от 11.04.2018г. № 31

ПЛАН

мероприятий по подготовке  и проведению  безаварийности пропуска  весеннего половодья в 2018г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ф.И.О. руководителя, ответственного лица за выполнение мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить надежное водо- и электроснабжение населения в период пропуска паводковых вод, принимать срочные меры по устранению аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения. | Гарнова Г.И.- глава Елнатского сельского поселения, Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | постоянно |
| 2. | Разработка и утверждение (с согласованием в отделе по делам ГО и ЧС района) плана противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, ферм, сельскохозяйственной техники, хранилищ особо опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, а также очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних паводковых вод | Гарнова Г.И.- глава Елнатского сельского поселения, Руководители предприятий. | До 25.03.2018г. |
| 3. | Организовать работу по своевременной очистке ливнесточных канав, приемных оголовков ливнесточной системы. | Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. Старосты населенных пунктов, уличкомы | До 25.03.2018г |
| 4. | Организовать работу по очистке проезжей части дорог и обочин от талого снега. | Гарнова Г.И. – глава сельского поселения Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | До 25.03.2018г |
| 5. | Формирование на период половодья оперативного штаба по пропуску весеннего половодья и оперативных групп КЧС и ОПБ | Гарнова Г.И.- глава сельского поселения | До 25.03.201 |
| 6. | Доведение до населения информации о паводковой обстановке , мерах безопасности на воде, организация работы по изготовлению и распространению памяток и листовок о правилах поведения на льду в весенний период. | Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. старосты, уличкомы. | В паводковый период. |
| 7. | В случае необходимости подготовить помещения для размещения людей при эвакуации из зон возможного затопления. | Гарнова Г.И.- глава сельского поселения Туманова А.Б.- ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения Старосты, уличкомы | По мере необходимости |
| 8. | Организовать работу по откачке воды из подвала Елнатского СДК. | Гарнова Г.И.- глава сельского поселения Никитина Л.Ю. – директор Елнатского СДК | Апрель-май 2018г. |
| 9. | Установить (обновить) аншлаги, запрещающие выход на лед реки Елнать | Софронов А.Ю. водитель администрации поселения | До 25.03.2018г. |
| 10. | Продлить договора с частными предпринимателями на создание запаса продуктов питания и товаров первой необходимости на период весеннего половодья. | Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | До 25.03.2018г. |
| 11. | Продлить договора с владельцами плавсредств на их использование и участие в оказании помощи по спасению людей на водных объектах на территории поселения . | Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | До 25.03.2018г. |