Администрация

Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области

Постановление

от 14. 03.2019г. с.Елнать № 26

О мерах по подготовке к безаварийному пропуску

весеннего половодья на территории Елнатского сельского

поселения в 2019году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елнатского сельского поселения, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории Елнатского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей в период паводка 2019года на территории Елнатского сельского поселения ( приложение №1).

2. Руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, находящихся на территории поселения, обеспечить защиту общественных зданий, животноводческих помещений , производственных и складских помещений, других сооружений от повреждения паводковыми водами.

3. Директору МКОУ «Елнатская средняя школа» ( Морева Е.А.) организовать проведение лекций и бесед с учащимися школы на тему «Паводок» с распространением наглядной агитации о правилах поведения на водных объектах в весенний период.

4. Утвердить смету расходов по проведению противопаводковых мероприятий на территории Елнатского сельского поселения ( приложение № 2).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителей организаций и учреждений, ведущего специалиста по социальным вопросам и делопроизводству администрации сельского поселения Туманову А.Б.

6. Постановление администрации Елнатского сельского поселения от 13.03.2018г.№ 20 «О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Елнатского сельского поселения в 2018году» ( в редакции от 11.04.2018г. № 31) считать утратившим силу.

Глава Елнатского сельского поселения

Юрьевецкого муниципального района

Ивановской области - Г.И.Гарнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Елнатского сельского поселения

от 14.03.2019г. №26

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению безаварийности пропуска весеннего половодья в 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ф.И.О. руководителя, ответственного лица за выполнение мероприятий | Сроки исполнения |
| 1. | Обеспечить надежное водо- и электроснабжение населения в период пропуска паводковых вод, принимать срочные меры по устранению аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения. | Гарнова Г.И.- глава Елнатского сельского поселения,  Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | постоянно |
| 2. | Разработка и утверждение (с согласованием в отделе по делам ГО и ЧС района) плана противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, ферм, сельскохозяйственной техники, хранилищ особо опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, а также очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних паводковых вод | Гарнова Г.И.- глава Елнатского сельского поселения,  Руководители учреждений . | До 25.03.2019г. |
| 3. | Организовать работу по своевременной очистке ливнесточных канав, приемных оголовков ливнесточной системы. | Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения.  Старосты населенных пунктов, председатели уличкомов | До 25.03.2019г |
| 4. | Организовать работу по очистке проезжей части дорог и обочин от талого снега. | Гарнова Г.И. – глава сельского поселения  Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | До 25.03.2019г |
| 5. | Формирование на период половодья оперативного штаба по пропуску весеннего половодья и оперативных групп КЧС и ОПБ | Гарнова Г.И.- глава сельского поселения | До 25.03.2019 |
| 6. | Доведение до населения информации о паводковой обстановке , мерах безопасности на воде, организация работы по изготовлению и распространению памяток и листовок о правилах поведения на льду в весенний период. | Туманова А.Б. -ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения.  старосты, председатели уличкомов. | В паводковый период. |
| 7. | В случае необходимости подготовить помещения для размещения людей при эвакуации из зон возможного затопления. | Гарнова Г.И.- глава сельского поселения  Туманова А.Б.- ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения  Старосты, уличкомы | По мере необходимости |
| 8. | Установить (обновить) аншлаги, запрещающие выход на лед реки Елнать | Софронов А.Ю. водитель администрации поселения | До 25.03.2019г. |
| 9. | Продлить договора с частными предпринимателями на создание запаса продуктов питания и товаров первой необходимости на период весеннего половодья. | Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | До 25.03.2019г. |
| 10. | Продлить договора с владельцами плавсредств на их использование и участие в оказании помощи по спасению людей на водных объектах на территории поселения | Туманова А.Б.-ведущий специалист по социальным вопросам и делопроизводству администрации поселения. | До 25.03.2019г. |

Приложение № 2 к постановлению администрации Елнатского сельского поселения от 14.03.2019г. №26

**СМЕТА**

**расходов по проведению противопаводковых**

**мероприятий на территории Елнатского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование работ | Ед.  изм. | Цена за единицу | Объем работ | сумма  руб. |
| 1. | Расчистка талого снега по улицам и населенным пунктам Елнатского сельского поселения | Час. |  |  | 25000-00 |
| 2. | Очистка ливнестоков от снега и льда |  |  |  | 5000-00 |
| 3. | Приобретение ГСМ для плавсредств |  |  |  | 3000-00 |
|  | Итого: |  |  |  | 33000-00 |