ПРОЕКТ

Утверждена

Постановлением  администрации

Елнатского сельскогопоселения

от _______ №_____

Программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  на территории

Елнатского сельского поселения на 2016 - 2025 годы»

1.Паспорт программы

«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на территории Елнатского сельского поселения на 2016 - 2025 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Елнатского сельского поселения на 2016-2025 годы. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 « Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав Елнатского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области; - Генеральный план Елнатского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области |
| Заказчик программы | Администрация Елнатского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Елнатского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контрольза реализацией Программы осуществляет Администрация Елнатского сельского поселения и Совет Елнатского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Елнатского сельского поселения. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. 3. Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; 4.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки реализации программы | 2016 -2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек и переходов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация Елнатского сельского поселения |

2.   Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Елнатского сельского поселения.

- Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Елнатского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2.1.Социально — экономическое состояние  и демографическое развитие

Елнатского сельского поселения

В соответствии с Законом Ивановской области от 06.05.2015 № 34-ОЗ “О преобразовании сельских поселений в Юрьевецком муниципальном районе”, преобразованы Елнатское сельское поселение и Пелевинское сельское поселение Юрьевецкого муниципального района путем объединения в единое сельское поселение и создано Елнатское сельское поселение Юрьевецкого муниципального района Ивановской области.Елнатское сельское поселение  -  расположено в северной части Юрьевецкого муниципального района. На западе граничит с Михайловским сельским поселением, граница проходит по р. Елнать, на севере - по смежеству с Кадыйским муниципальным районом Костромской области, на востоке – граничит с Юрьевецким городским поселением, на  юге – с Соболевским сельским поселением Юрьевецкого муниципального района.

Протяженность границы 81,78 км, площадь поселения 97,24 кв.км. На территории поселения проживает – 1986 человек (по данным от 01.01.2016г.)

В состав вновь образованного Елнатского сельского поселения входят 45 населенных пунктов:   села: Дорки, Елнать, Лазарево, Тихон-Воля, деревени: Абрамово, Аксениха, Акулиха, Андрейково, Барабаниха, Беляево, Бенькино, Бердиха, Богомолово, Ботынино, Васильевка, Дворищи, Демидовка, Ермоленка, Ермолово, Ершиха, Заливенки, Колобово, Куретнево, Латышиха, Лобаны, Мазнево, Мальгино, Меньшиково, Никитино, Никулино, Олонино, Пелевино, Пигарево, Потемкино, Ростоново, Сельцо-Тюримово, Скуратиха, Содомово, Спириха, Стегаиха, Токарево, Федорково, Царево, Чертежи, Ярцево.

с.Елнать- является административным центром Елнатского сельского поселения. Населенный пункт расположен в центральной части поселения в 250 м от водной поверхности р. Елнать и в 0,5 км от автомобильной дороги регионального значения Кинешма – Юрьевец – Пучеж - Пурех. Расстояние по автодороге от пункта до г. Юрьевец - 18 км, до областного центра - 140 км. Количество постоянно проживающих жителей, без учета дачников-  875 человек.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пурех, автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Юрьевец – Шилекша – Благовещение, Елнать-Беляево, Елнать-Затон, Юрьевец – Лобаны,имеющие асфальтобетонное покрытие.

Основные дороги улично-дорожной сети населенных пунктов выполнены из асфальтобетонного покрытия, второстепенные дороги и проезды являются грунтовыми.

Организованная система поверхностного отвода вод отсутствует.

Во всех населенных пунктах застройка представлена индивидуальными жилыми домами с участками, застройка складывается вдоль одной или нескольких улиц. За застройкой обычно располагаются территории огородов, личных подсобных хозяйств, которые примыкают к землям сельскохозяйственного назначения.

Населенные пункты окружены землями сельскохозяйственного назначения и лесными массивами.

Прилегающие сельскохозяйственные земли используются как сельхозугодья. Колхозы «Мир» (с 1998 года - «Возрождение»), «Волга», «Рассвет» прекратили свое существование;  часть земель сельскохозяйственного назначения бывших колхозов -  из числа невостребованных земельных долей  - перешли в муниципальную собственность поселения.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов составляет 36,1 км,  в т.ч.:

- с твердым покрытием – 20,84 км            (количество дорог -33 шт.)

-грунтовых и насыпных дорог – 15,26км  (количество дорог  -55шт.)

Протяженность подъездных путей, расположенных вне границ населенных пунктов, составляет 45 км.

Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного и областного центров  благоприятно сказывается  на социально-экономическом развитии Елнатского сельского поселения.  Для поселения характерно наличие в западной части акватории р. Елнать, в северной части - крупной акватории Горьковского водохранилища.

Хозяйственная сфера Елнатского сельского поселения представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,   образование, культуру.

На территорииЕлнатского сельского поселении работают  сельскохозяйственные  предприятия: ОАО «Заря»,ОАО «Юрьевецкое»,ООО «Нива», КФХ Максимов, КФХ Кузьмин, КФХ Латухинс численностью 118 чел,это 15,4% от общего количества работающих в организациях поселения (от 769 чел.).

В поселении  работают учреждения социальной сферы: учреждения образования-МБОУ Елнатская средняя школа, МК ДОУ «Колосок» №4 с. Елнать, учреждения культуры- Елнатский СДК, Елнатская сельская библиотека, Пелевинский СДК, Пелевинская сельская библиотека, Дорковский сельский клуб, Дорковская сельская библиотека, Лобановский сельский клуб, Лобановская сельская библиотека - объединены в МУК «СКО Елнатского сельского поселения»; учреждения здравоохранения - отделение врача общей практики в с. Елнать, отделение сестринского ухода, четыре ФАПа;  три отделения связи, десять  магазинов смешанной торговли.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Елнатского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2036 | 2008 | 1986 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию спада.

2.2.  Характеристика транспортной системы и оценка транспортного спроса.

Транспортная система Елнатского сельского поселения состоит  из:

- автомобильных дорог транзитного движения, объединяющих муниципальные районы и связанных с сетью федеральных автомобильных дорог.

- автомобильных дорог транзитного движения межмуниципального  уровня,  объединяющих между собой административные центры и основные населенные пункты муниципальных образований.

- автомобильных дорог местного значения, соединяющих между собой населенные пункты, а также  образующие систему подъездов  к промышленным площадкам, фермам, и сельскохозяйственным объектам -  полям и пастбищам.

Интенсивность движения по межмуниципальным дорогам, согласно СНиП «Автомобильные дороги», составляет  до 5000 условных автомобилей в сутки. В настоящее время существующая нагрузка составляет не более  1000 условных автомобилей в сутки, что связано со следующими условиями:

- низкая транспортно-коммуникационная активность населения

- неудовлетворительное техническое состояние дорожных покрытий

- низкая экономическая активность предприятий района

- низкое качество обслуживания дороги и обеспечения безопасности движения автотранспорта.

Автомобильные дороги транзитного межмуниципального направления предназначены для  организации коммуникаций между соседними поселениями как внутри муниципального района, так и между смежными муниципальными образованиями различных районов.

Дороги местного значения представляют из себякак с твердым покрытием,  так и густую сеть простейших дорог - грунтовых или щебеночных,  имеющих сложное очертание в плане и соединяющих между собой все населенные пункты.  Техническое обслуживание  этих автомобильных дорог осуществляется не на должном уровне, что не может обеспечить бесперебойного транспортного сообщения между селитебными территориями.

Уличная сеть муниципального образования представлена достаточно типовой системой улиц, характерной для сельского поселения. В структуре внутрисельских коммуникационных связей можно выделить следующие элементы:

- улица в жилой застройке;

- улицы и местные проезды.

Объекты обслуживания транспортной сети являются обязательным элементом  транспортной инфраструктуры.  К ним относятся АЗС, гостиницы, автосервисы и авторемонтные мастерские. На территории Елнатского сельского поселения  такие объекты отсутствуют.

Таким образом, для транспортной системы Елнатского сельского поселения характерны следующие особенности:

- плохое техническое состояние дорожных покрытий;

- отсутствие объектов обслуживания;

- наличие ярко выраженных межрегиональных связей меридианального направления;

- планировка транспортной системы позволяет иметь возможность непосредственного проезда в любой населенный пункт.

Система общественного транспорта Елнатского сельского поселения характеризуется следующими особенностями:

- сложностью маршрутной сетки;

- отсутствием 100% обеспечения всех населенных пунктов.

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в не удовлетворительном состоянии,  требуют капитального и ямочного ремонта.

Подавляющее большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети от темпов автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту дорожно-транспортных происшествий.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Основой планировочной структуры являются автомобильные дороги, выполняющие роль планировочной оси сельского поселения.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (11,2% в 2015 году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 30%), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог 3 категории, предназначенных не для скоростного движения. Дороги общего пользования местного значения имеют как твердое покрытие, так и щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется индивидуальными предпринимателями и подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Елнатское сельское поселение обладает недостаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно недалеко от г.Юрьевец и областного центра г. Иванова, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог,  требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального значения Юрьевец – Шилекша – Благовещение, Елнать-Беляево, Елнать-Затон, Юрьевец – Лобаны, дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 81,1 км. Почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта. Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2.4.1.

Характеристика автомобильных дорог

Таблица 2.4.1

| № п/п | Населенный пункт /Наименование улицы | Значение дороги | Протяжен ность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ж/б плиты, асфальт | щебень | грунто вое |

| 1 | с.Елнать, ул. Сиротина | местного значения в границах населенного пункта | 1,5 | асфальт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с.Елнать, ул. Молодежная | местного значения в границах населенного пункта | 0,9(осв.) | асфальт |  |  |
| 3 | с. Елнать, ул. Мира | местного значения в границах населенного пункта | 0,87 | асфальт |  |  |
| 4 | с. Елнать, ул. Речная | местного значения в границах населенного пункта | 2,0 | асфальт |  |  |
| 5 | с. Елнать, ул. Гагарина | местного значения в границах населенного пункта | 2,5 (осв.) | асфальт |  |  |
| 6 | с. Елнать, ул. Комсомольская | местного значения в границах населенного пункта | 0,8 | асфальт |  |  |
| 7 | с. Елнать, ул. Ленинская | местного значения в границах населенного пункта | 0,6(осв.) | асфальт |  |  |
| 8 | с. Елнать, ул. Лесная | местного значения в границах населенного пункта | 0,7 | асфальт |  |  |
| 9 | с Елнать, ул. Полевая | местного значения в границах населенного пункта | 0,6 | асфальт |  |  |
| 10 | с. Елнать, ул. Ломоносова | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 | асфальт |  |  |
| 11 | с. Елнать, ул. Набережная | местного значения в границах населенного пункта | 0,33(осв.) | асфальт |  |  |
| 12 | дорога, проходящая между улицами с. Елнать -Затон | местного значения в границах населенного пункта | 1,15(осв.) | асфальт |  |  |
| 13 | с. Дорки, ул. Мира | местного значения в границах населенного пункта | 0,22 | асфальт |  |  |
| 14 | с. Дорки, ул. Центральная | местного значения в границах населенного пункта | 0,6 | асфальт |  |  |
| 15 | с. Дорки, ул. Нагорная | местного значения в границах населенного пункта | 0,16 | асфальт |  |  |
| 16 | с. Дорки, ул. Полевая | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 | асфальт |  |  |
| 17 | с. Елнать, ул. Зеленая | местного значения в границах населенного пункта | 0,15(осв.) | асфальт |  |  |
| 18 | с. Елнать, ул. Больничная | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 | асфальт |  |  |
| 19 | с. Елнать, ул. Волжская | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 20 | с. Елнать , ул.Камская | местного значения в границах населенного пункта | 0,34 |  |  | грунто вая |
| 21 | с. Елнать, ул. Невская | местного значения в границах населенного пункта | 0,36 |  |  | грунто вая |
| 22 | с. Елнать, ул. Пушкина | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 |  |  | грунто вая |
| 23 | с. Елнать, ул. Лермонтова | местного значения в границах населенного пункта | 0,14 |  |  | грунто вая |
| 24 | с. Елнать, ул. Зеленая | местного значения в границах населенного пункта | 0,14 |  |  | грунто вая |
| 25 | с. Елнать, ул. Юрьевецкая | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 26 | с.Елнать, ул. Подгорная | местного значения в границах населенного пункта | 0,18 |  |  | грунто вая |
| 27 | с. Дорки , ул. Лесная | местного значения в границах населенного пункта | 0,37 |  |  | грунто вая |
| 28 | с. Дорки, ул. Зеленая | местного значения в границах населенного пункта | 0,15 |  |  | грунто вая |
| 29 | с. Дорки, ул. Школьная | местного значения в границах населенного пункта | 0,42 |  |  | грунто вая |
| 30 | д.Васильевка | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 |  |  | грунто вая |
| 31 | д. Абрамово | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 32 | д. Олонино | местного значения в границах населенного пункта | 0,13 |  |  | грунто вая |
| 33 | д. Беляево | местного значения в границах населенного пункта | 0,8 |  |  | грунто вая |
| 34 | д. Аксениха | местного значения в границах населенного пункта | 0,5 |  |  | грунто вая |
| 35 | д. Ростоново | местного значения в границах населенного пункта | 0,25 |  |  | грунто вая |
| 36 | д. Федорково | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 37 | д. Мазнево | местного значения в границах населенного пункта | 0,5 |  |  | грунто вая |
| 38 | д. Никитино | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 39 | д. Царево | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 40 | д. Меньшиково | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 41 | с. Дорки, ул. Новая | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 | асфальт |  |  |
| 42 | д. Колобово | местного значения в границах населенного пункта | 0,25 |  |  | грунто вая |
| 43 | д. Андрейково | местного значения в границах населенного пункта | 0,15 |  |  | грунто вая |
| 44 | д.Пелевино, ул.Центральная | местного значения в границах населенного пункта | 0,98 | асфальт |  |  |
| 45 | д.Пелевино, ул.Лазаревская | местного значения в границах населенного пункта | 0,37 | асфальт |  |  |
| 46 | д.Пелевино, ул.Советская | местного значения в границах населенного пункта | 0,55 | асфальт |  |  |
| 47 | д.Пелевино, ул.Молодежная | местного значения в границах населенного пункта | 0,24 | асфальт |  |  |
| 48 | д.Пелевино, ул.Мира | местного значения в границах населенного пункта | 0,72 | асфальт |  |  |
| 49 | д.Пелевино, ул.Школьная | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 | асфальт |  |  |
| 50 | д.Пелевино, ул.Полевая | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 | асфальт |  |  |
| 51 | д.Пелевино, ул.Зеленая | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 52 | д.Пелевино, ул.Колхозная | местного значения в границах населенного пункта | 0,19 | асфальт |  |  |
| 53 | д.Лобаны, ул.Волжская | местного значения в границах населенного пункта | 0,8 | асфальт |  |  |
| 54 | д.Лобаны, ул.Молодежная | местного значения в границах населенного пункта | 0,36 | асфальт |  |  |
| 55 | д.Лобаны, ул.Цветочная | местного значения в границах населенного пункта | 0,42 |  | насып ная |  |
| 56 | д.Лобаны, ул.Школьная | местного значения в границах населенного пункта | 0,33 |  | насып ная |  |
| 57 | д.Лобаны, ул.Садовая | местного значения в границах населенного пункта | 0,12 |  | насып ная |  |
| 58 | с. Тихон-Воля, ул. Школьная | местного значения в границах населенного пункта | 0,36 | асфальт |  |  |
| 59 | с. Тихон-Воля, ул. Нагорная | местного значения в границах населенного пункта | 0,35 | асфальт |  |  |
| 60 | с. Тихон-Воля, ул. Речная | местного значения в границах населенного пункта | 0,32 |  | насып ная |  |
| 61 | с. Тихон-Воля, ул. Лесная | местного значения в границах населенного пункта | 0,39 |  | насып ная |  |
| 62 | с. Тихон-Воля, ул. Дорожная | местного значения в границах населенного пункта | 0,29 |  | насып ная |  |
| 63 | д.Богомолово | местного значения в границах населенного пункта | 0,53 | асфальт |  |  |
| 64 | д.Токарево | местного значения в границах населенного пункта | 0,41 |  | насып ная |  |
| 65 | д. Чертежи | местного значения в границах населенного пункта | 0,31 | асфальт |  |  |
| 66 | д. Демидовка | местного значения в границах населенного пункта | 0,16 |  |  | грунто вая |
| 67 | д. Мальгино | местного значения в границах населенного пункта | 0,39 |  | насып ная |  |
| 68 | д. Спириха | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 |  | насып ная |  |
| 69 | д. Скуратиха | местного значения в границах населенного пункта | 0,75 |  | насып ная |  |
| 70 | д.Бенькино | местного значения в границах населенного пункта | 0,4 |  |  | грунто вая |
| 71 | д.Сельцо-Тюримово | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 72 | д.Потемкино | местного значения в границах населенного пункта | 0,1 |  |  | грунто вая |
| 73 | д.Ярцево | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 74 | д.Содомово | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 75 | д.Пигарево | местного значения в границах населенного пункта | 0,1 |  |  | грунто вая |
| 76 | д.Куретнево | местного значения в границах населенного пункта | 0,1 |  |  | грунто вая |
| 77 | д.Ермолинка | местного значения в границах населенного пункта | 0,1 |  |  | грунто вая |
| 78 | д.Бердиха | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 79 | д.Барабаниха | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 80 | д.Стегаиха | местного значения в границах населенного пункта | 0,1 |  |  | грунто вая |
| 81 | д.Ершиха | местного значения в границах населенного пункта | 0,1 |  |  | грунто вая |
| 82 | д.Акулиха | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 83 | с.Лазарево | местного значения в границах населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 84 | д.Никулино | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 85 | д.Заливенки | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 86 | д.Ермолово | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 87 | д.Дворищи | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 88 | д.Латышиха | местного значения в границах населенного пункта | 0,2 |  |  | грунто вая |
| 89 | Подъездной путь к с.Елнать | местного значения вне границ населенного пункта | 1,3 | асфальт |  |  |
| 90 | Подъездной путь к д.Беляево | местного значения вне границ населенного пункта | 0,2 | асфальт |  |  |
| 91 | Подъездной путь к д.Меньшиково | местного значения вне границ населенного пункта | 0,3 |  |  | грунто вая |
| 92 | Подъездной путь к д.Колобово | местного значения вне границ населенного пункта | 0,8 |  |  | грунто вая |
| 93 | Подъездной путь к д.Абрамово | местного значения вне границ населенного пункта | 0,4 |  |  | грунто вая |
| 94 | Подъездной путь к д.Царево | местного значения вне границ населенного пункта | 2,5 |  |  | грунто вая |
| 95 | Подъездной путь к д.Ростоново | местного значения вне границ населенного пункта | 2,0 |  |  | грунто вая |
| 96 | Подъездной путь к д.Федорково | местного значения вне границ населенного пункта | 1,5 |  |  | грунто вая |
| 97 | Подъездной путь к д.Васильевка | местного значения вне границ населенного пункта | 2,0 |  |  | грунто вая |
| 98 | Подъездной путь к д.Андрейково | местного значения вне границ населенного пункта | 1,5 |  |  | грунто вая |
| 99 | Подъездной путь к д.Мазнево | местного значения вне границ населенного пункта | 0,5 |  |  | грунто вая |
| 100 | Подъездной путь к д.Никитино | местного значения вне границ населенного пункта | 2,0 |  |  | грунто вая |
| 101 | Подъездной путь к д.Ботынино | местного значения вне границ населенного пункта | 0,5 |  |  | грунто вая |
| 102 | Подъездной путь к д.Аксениха | местного значения вне границ населенного пункта | 0,7 | асфальт |  |  |
| 103 | Подъездной путь к д.Олонино | местного значения вне границ населенного пункта | 0,17 | асфальт |  |  |
| 104 | Подъездной путь к д.Никулино | местного значения вне границ населенного пункта | 2,6 |  |  | грунто вая |
| 105 | Подъездной путь к д.Заливенки | местного значения вне границ населенного пункта | 5,8 | 3,8 -асфальт |  | 2,0 –грунто вая |
| 106 | Подъездной путь к д.Лазарево | местного значения вне границ населенного пункта | 1,7 |  |  | грунто вая |
| 107 | Подъездной путь к д.Пелевино | местного значения вне границ населенного пункта | 0,3 | асфальт |  |  |
| 108 | Подъездной путь к д.Ермолово | местного значения вне границ населенного пункта | 1,2 | асфальт |  |  |
| 109 | Подъездной путь к д.Акулиха | местного значения вне границ населенного пункта | 1,5 | асфальт |  |  |
| 110 | Подъездной путь к д.Ершиха | местного значения вне границ населенного пункта | 3,5 | асфальт |  |  |
| 111 | Подъездной путь к д.Бенькино | местного значения вне границ населенного пункта | 1,0 |  |  | грунто вая |
| 112 | Подъездной путь к д.Токарево | местного значения вне границ населенного пункта | 1,6 | асфальт | насыпная |  |
| 113 | Подъездной путь к д.Чертежи | местного значения вне границ населенного пункта | 0,04 | асфальт |  |  |
| 114 | Подъездной путь к д.Сельцо-Тюримово | местного значения вне границ населенного пункта | 1,5 | асфальт |  |  |
| 115 | Подъездной путь к д.Демидовка | местного значения вне границ населенного пункта | 1,5 | асфальт |  |  |
| 116 | Подъездной путь к д.Бердиха | местного значения вне границ населенного пункта | 1,4 | асфальт |  |  |
| 117 | Подъездной путь к д.Барабаниха | местного значения вне границ населенного пункта | 0,6 |  |  | грунто вая |
| 118 | Подъездной путь к д.Дворищи | местного значения вне границ населенного пункта | 0,8 |  |  | грунто вая |
| 119 | Подъездной путь к д.Мальгино | местного значения вне границ населенного пункта | 2,6 | асфальт |  |  |
| 120 | Подъездной путь к д.Скуратиха | местного значения вне границ населенного пункта | 1,0 | асфальт |  |  |
| 121 | Подъездной путь к д.Скпириха | местного значения вне границ населенного пункта | 0,04 |  |  | грунто вая |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, принадлежащих частным лицам, сельхозпредприятиям. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения (Таблица 2.5.1). Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения

на территории Елнатского сельского поселения

Таблица 2.5.1

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2036 | 2008 | 1986 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 150 | 157 | 160 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения | 7,3% | 7,8 % | 8,0 % |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Передвижение пешеходов преимущественно происходит по дорогам, так как тротуары отсутствуют, за исключением части одной улицы  с. Елнать - ул. Сиротина. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки, на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов маловероятны, так как на территории нет АЗС и дорог с большой транспортной нагрузкой.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 9 месяцев 2016 года на территории Елнатского сельского поселения зарегистрировано 1 Дорожно-транспортное происшествие, в прошлом году также 1 ДТП. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка дорожной ситуации

Таблица 2.9.1.

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 1 | 4 | 10 |
| 2. | Количество зарегистрированныхтранспортных средств | 157 | 160 | 164 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы.Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума.Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность. Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Технико-экономические показатели генерального плана Елнатского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области

Таблица 2.11.1

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог местного значения, в том числе: | км | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| -общего пользования муниципального значения в границах населенных пунктов | км | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| -общего пользования муниципального значения вне границ населенных пунктов | км | 45 | 45 | 45 |
| Общего пользования областного значения | км | 26 | 26 | 26 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Елнатского сельского поселения, утвержден решением Совета Елнатского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 12.08.2015 г. № 236 .

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Елнатского сельского поселения расположено 45 населенных пунктов, в которых проживает 1986 человек, в том числе: трудоспособного возраста –  1219 человек, дети до 16-летнего возраста – 288 человек. Динамика населения приведена в таблице 3.2.1.

Динамика населения

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 12 | 10 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 0,6 | 0,5 |
| 3. | Число умерших | 24 | 26 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,2 | 1,3 |
| 5, | Миграционный прирост населения | 15 | 12 |
| 6, | Миграционная убыль населения | 23 | 25 |

Причинами убыли численности населения являются многие факторы, в том числе отсутствие работы.

Малочисленное население Елнатского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в пяти более крупных населенных пунктах – административном центре с. Елнать, д. Лобаны, д. Пелевино, с. Дорки,  с.Тихон-Воля. В 23 деревнях численность населения менее 15 человек, в 10 деревнях постоянного населения нет.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Елнатском сельском поселении составляет51900м2, ветхого жилья 382 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Елнатскому сельскому поселению равен 26,1 м2/чел.

Население Елнатского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В концепции территориального планирования Елнатского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 45 м2на одного жителя, а на расчетный срок до 50 м2.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЕЛНАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 3.1.2.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2016 г. | Первая очередь строитель- ства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | га |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 9700 | 9700 | 9700 |
|  | С/х назначения | га | 8600 | 8600 | 8600 |
|  | в т.ч. пашни | га | 2903 | 2903 | 2903 |
|  | Земли в ведении поселения в т.ч. | га | 7545,2 | 7545,2 | 7545,2 |
|  | земли населённых пунктов | га | 5900 | 5900 | 5900 |
|  | Лесного фонда | га | 5100 | 5100 | 5100 |
| 2 | Население | чел |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно –территориальных образований | чел. | 1986 | 1986 | 1986 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 16 | 16 | 16 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 152 | 152 | 152 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв.м | 218 | 218 | 218 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 270 | 270 | 270 |
| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв.м | Спортзал 60кв.м. спорт.площ. 150кв.м | Спортзал 60кв.м. спортплощ. 150кв.м. | Спортзал 60кв.м. спорт.площ 150кв.м. |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | -библиотека | тыс.ед.хранения | 5 | 5 | 5 |
|  | -почта (отделение связи) | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог, в том числе: | км | 81.1 | 81.1 | 81.1 |
|  | -общего пользования муниципального значения в границах населенных пунктов | км | 36.1 | 36.1 | 36,1 |
|  | -общего пользования муниципального значения вне границ населенных пунктов | км | 45 | 45 | 45 |
|  | -общего пользования областного значения | км | 26 | 26 | 26 |
| 5 | Общее количество кладбищ | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Коллективные места размещения | шт./мест | 1/53 | 1/53 | 1/53 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Елнатского сельского поселения

Таблица 3.5.1.

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1995 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 164 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 112 | 113 | 113 | 113 | 112 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения,  развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилитсязагрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1.С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Елнатского сельского поселения на 2016 – 2025 годы

Таблица 5.2.1.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финанси-рования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тысяч рублей |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения, бюджет района | 451,1 | 610 | 805 | 1006,2 | 1260 | 4200 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | бюджет поселения, бюджет района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения (установка дорожных знаков, подсыпка песчано- соляной смесью | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения, бюджет района | 46 | 100 | 125 | 140 | 165 | 600 |
| Всего |  |  |  | 497,1 | 710 | 925 | 1146,2 | 1425 | 4800 |

График выполнения мероприятий по ремонту дорог

5.2.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источник объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дороги (ямочный): с.Елнать, ул. Пушкина, дороги проходящей через с.Елнать ( п.Затон), ул. Невская д. Пелевино, ул. ул. Лазаревкая. Мира, Центральная, Советская; д. Лобаны, ул. ул. Цветочная, Молодежная, Садовая; с. Тихон-Воля, ул. Лесная, Нагорная | 2016 | местный бюджет 499,0 |  |  | администрация |
| 2. | Ремонт дороги ( твердое покрытие) с.Елнать, ул. Молодежная | 2017 | бюджет района |  |  | администрация |
| 3. | Ремонт дороги (твердое покрытие) с. Елнать, ул. Гагарина | 2017 | бюджет района |  |  | администрация |
| 4. | Ремонт дороги д. Лобаны ул. Цветочная | 2018 | бюджет района |  |  | администрация |
|  | Ремонт дороги д. Пелевино, ул. Школьная, ул. Полевая | 2019 | бюджет района |  |  |  |
| 5. | Ремонт дороги д. Лобаны ул. Волжская | 2020 | бюджет района |  |  | администрация |
| 6. | Ремонт дороги с. Елнать, ул.Гагарина | 2020 | бюджет района |  |  | администрация |
| 7. | Ремонт дороги: с. Тихон-Воля ул. Дорожная, ул. Речная. д. Пелевино, ул. Центральная, ул. Колхозная; Ремонт твердого покрытияс.Елнать, ул.Речная, ул.Ленинская, ул.Мира. Подсыпка грунтовых дорог: с. Елнать, ул. Волжская, ул. Камская, Зеленая, Юрьевецкая. Ремонт дороги по д. Скуратиха, д. Спириха | 2021- 2025г.г. | бюджет района |  |  | администрация |
| 28. | Ремонт подъезда к д. Беляево | 2016 | бюджет района |  |  | администрация |
| 29. | Ремонт подъезда к д. Скуратиха | 2016 | бюджет района |  |  | администрация |
|  | Ремонт подъезда к д. Дворищи | 2016 | бюджет района |  |  | администрация |
|  | Ремонт подъезда к д. Васильевка | 2017 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к д. Ершиха | 2017 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда (восстановление переезда )к д.Федорково | 2018 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к д.Заливенки | 2018 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонта подъезда к д.Никулино | 2019 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к д. Аксениха | 2019 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к д.Царево | 2020 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к с.Лазарево | 2020 | бюджет района |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда к д. Мальгино; д. Бенькино; д.Лобаны-Демидовка; д.Никтино; д. Мазнево; | 2021-2025 | бюджет района |  |  |  |
| 30. | Установка дорожных знаков | 2017 | бюджет района |  |  | администрация |
| 31. | Установка искусственного уличного освещения | 2017 | бюджет сельского поселения 1,297 |  |  | администрация |

График выполнения работ по безопасности дорожного движения

| № п/п Наименование работ |  | Источник финансирования | сроки исполонения | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Установка дорожных знаков | местный бюджет | 2016-2025 | 46,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Установка искусственного уличного освещения | местный бюджет |  | 784,0 | 1,297 | 1,297 |
|  | Итого: |  |  | 830,0 |  |  |

Таблица 5.2.3

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.